

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 22 февраля 2019 года № 7**

**О мероприятиях по подготовке**

**и пропуску паводковых вод на**

**территории Преображенского**

**муниципального образования**

**Пугачевского муниципального**

**района Саратовской области**

В целях обеспечения организованного пропуска паводковых вод на реках и гидротехнических сооружениях Преображенского муниципального образования Пугачевского муниципального района в

2014 году, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь постановлением администрации Пугачевского муниципального района от 11 февраля 2019 года № 132 « О мероприятиях по подготовке и пропуску паводковых вод на территории Пугачевского муниципального района в 2019 году» и Уставом Преображенского муниципального образования Пугачевского муниципального района, администрация Преображенского муниципального образования Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать комиссию по подготовке и пропуску паводковых вод при администрации Преображенского муниципального образования Пугачевского муниципального района в составе согласно приложению.

2.Комиссии в срок до 25 февраля 2019 года разработать план мероприятий по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод на территории Преображенского муниципального образования Пугачевского муниципального района.

3.Решения, принятые на заседаниях комиссии рекомендовать для исполнения руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории Преображенского муниципального образования Пугачевского муниципального района, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

4.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения в срок до 25 февраля 2019 года создать комиссии по подготовке и пропуску паводковых вод, разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод, утвержденные планы мероприятий представить в комиссию, созданную настоящим постановлением.

5.Сбор оперативной информации по паводковой обстановке возложить на : с.Успенка – ведущего специалиста администрации Преображенского муниципального образования Данилову Л.А.

с. Б.Таволожка - ведущего специалиста администрации Преображенского муниципального образования Савкину С.А.

с.Преображенка, с.М.Таволожка – главного специалиста администрации Преображенского муниципального образования Киселеву Н.Ю.

6.Комиссиям по подготовке и пропуску паводковых вод, созданным при администрации Преображенского муниципального образования Пугачевского муниципального района, предприятиях и организациях, представить в комиссию по подготовке и пропуску паводковых вод при администрации Пугачевского муниципального района отчеты о нанесенном паводком ущербе.

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Преображенского муниципального образования Пугачевского муниципального района Мартынова Михаила Тимофеевича.

8.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Преображенского**

**муниципального образования М.Т.Мартынов**

Приложение к постановлению

администрации Преображенского

муниципального образования

Пугачевского муниципального района

от 22 февраля 2019 года № 7

СОСТАВ

комиссии по подготовке и пропуску паводковых вод при администрации Преображенского муниципального образования

Пугачевского муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| Трофимов В.А. | - Председатель ООО «Преображенское», председатель комиссии (по согласованию) |
| Мартынов М.Т. | - Глава Преображенского муниципального образования, заместитель председателя комиссии; |
|  |  |
| Члены комиссии: | |
|  |  |
| Шутов Ф.Е | - главный агроном ООО «Преображенское» (по согласованию); |
| Андреев А.Н. | - бригадир ООО «Преображенское» (по согласованию): |
| Киселев Д.В. | - главный инженер ООО «Преображенское» (по согласованию); |
| Кузин Е.А. | - водитель ООО «Преображенское» (по согласованию); |
| Башилов В.В. | - глава ИП КФХ с.Успенка (по согласованию); |
| Долбилин М. В. | - глава ИП КФХ с.Успенка (по согласованию); |
| Чаркин В.Н. | - глава ИП КФХ с.Успенка (по согласованию); |
| Семанин В.Н. | - механизатор ООО Агрофирма «Рубеж» (по согласованию); |
| Романов А.С. | - глава ИП КФХ с.Большая Таволожка ( по согласованию); |
| Семанин М.А. | - зам.ген. директора производственного участка с.Большая Таволожка ООО Агрофирма «Рубеж» (по согласованию); |
| Васильев А.В. | - завтоком ООО Агрофирма «Рубеж» (по согласованию); |
| Кунаев А.А. | - зав.мастерской ООО Агрофирма « Рубеж» (по согласованию); |

**УТВЕРЖДАЮ**

Глава Преображенского

муниципального образования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Т.Мартынов

« 22 » февраля 2019 года

**План мероприятий**

по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Преображенского муниципального образования Пугачевского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственные** |
| 1 | Создать паводковую комиссию | до 25 февраля | Мартынов М.Т. |
| 2 | Уточнить планы взаимодействия с руководителями организаций по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод | до 25 февраля | Мартынов М.Т. |
| 3 | Отработать планы эвакуации людей, сельскохозяйственных животных. Подготовить места в зданиях школ, клубов для временного размещения населения, эвакуированного из мест возможного затопления | до 01 марта | Мартынов М.Т. |
| 4 | Выполнить практические мероприятия по защите водозаборных сооружений, зерноскладов от попадания в них талых вод, организовать ведение постоянного контроля за их санитарным состоянием | до 15 марта | Трофимов В.А.  Мартынов М.Т. |
| 5 | Запретить движение транспорта, людей по льду рек Б.Иргиз, Старица, прудов, плотин до наступления паводка | в период паводка | Мартынов М.Т.  УУП |
| 6 | Установить временный водомерный пост на реке Б.Иргиз в с.Б.Таволожка | в период паводка | Мартынов М.Т. |
| 7 | Провести беседы по оказанию первой медицинской помощи, выявление тяжелобольных, рожениц и заблаговременно отправить их в безопасное место | в период паводка | Зав. ФАП  Кушетова А.М.  Левина А.Б.  Папшева Н.М.  Чернышова Н.В. |
| 8 | Провести профилактические мероприятия по мерам безопасности с учащимися школ, в трудовых коллективах, среди пенсионеров | до 10 марта | Трофимов В.А.  Мартынов М.Т.  Директора школ. |
| 9 | Организовать круглосуточное дежурство руководящего состава, механизированных звеньев, для принятия экстренных мер по предупреждению ЧС в период паводка | в период паводка | Мартынов М.Т.  Трофимов В.А. |
| 10 | Провести дополнительную разъяснительную работу с населением по страхованию имущества (домовладения), особенно проживающих в зоне возможного подтопления | до 10 марта | Мартынов М.Т. |

**ПЛАН**

**эвакуации населения, техники, животных на случай возможного затопления паводковыми водами на территории Преображенского муниципального образования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ответственные** |
| 1 | Подготовить население к эвакуации в  с. Преображенка из с.М.Таволожка | Андронов В.В. |
| 2 | Эвакуация на школьном автобусе | Горюшин С.А.  сопровождает население |
| 3 | Размещение эвакуированных: актовый и спортивные залы школы, ДК, квартиры | Лысова М.А.  Аверьянов П.В. |
| 4 | Частный скот в с.М.Таволожка разместить в помещениях МТФ № 2 | Андронов В.В. |
| 5 | МТФ № 1 ООО Агрофирма «Рубеж»  с.Б.Таволожка – перегон скота на мехток | Васильев А.В. |
| 6 | Свиноферма ООО Агрофирма «Рубеж» с.Б.Таволожка – перегон скота на территорию автопарка | Илюшина М.В. |
| 7 | Эвакуация населения по с.Б.Таволожка:  Предполагаемые объекты затопления:   1. Ханин С.А. 2. Галкина В.Т 3. Мирзабекова Л.М. 4. Романкин М.П. 5. Тюрина И.А. | Места подселения:  Болдарева Н.Н.  Семанина Л.Н.  Мусаев Д.М.  Роньшина В.М.  ТюринаН.А. |
| 8 | Провести собрания граждан по вопросу паводка 2019 года | Мартынов М.Т. |